INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de Desarrollo: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

PROPÓSITO: 	2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

LOGRO:	13. Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales

PROGRAMA: 	32. Revitalización urbana para la competitividad

PROGRAMA ESTRATEGICO:		7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido

PROYECTO DE INVERSIÓN:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS Y/O PARQUES DEPORTIVOS SOSTENIBLES PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA EN BOGOTÁ

Subdirección Técnica de Construcciones

Marzo 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. DIAGNOSTICO	3

2. JUSTIFICACIÓN	3

3. OBJETIVOS	4

4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS (incluya la descripción técnica de la alternativa)	4

5. METAS DEL PROYECTO	4

6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	4

7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO	6

8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO	6

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO	6

# 1. DIAGNOSTICO

La infraestructura deportiva del Distrito Capital no cumple con la reglamentación internacional requerida para la realización de competencias de nivel nacional e internacional y la mayor parte de la infraestructura de parques y escenarios deportivos no ha incorporado la totalidad de lineamientos establecidos en la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible del Distrito.

Los equipamientos para satisfacer las necesidades de quienes practican el deporte asociado, competitivo, formativo y aficionado, son deficitarios ya que no se cuenta al interior de las localidades con un número suficiente de espacios calificados para la práctica en este nivel del deporte; restando así, efectividad a las políticas deportivas planteadas por el Sistema Nacional del Deporte, formulado en el título IV de la Ley Nacional del Deporte.

Bogotá Cómo Vamos 2019, relaciona que en 2018, se produjo un incremento considerable en las instalaciones recreativas y deportivas de la ciudad, en Bogotá se registraron 5.134 parques y escenarios deportivos, de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD, es decir, 105 más que la cifra la reportada en 2015, 2016 y 2017 (5.029 parques y escenarios deportivos). Se resalta la creación de 3 nuevos parques en Sumapaz, localidad rural en la que antes de 2018, no contaba con ningún parque o escenario deportivo distrital. Así mismo, se crearon más de 10 instalaciones deportivas públicas en las localidades de Suba (26 parques nuevos), Kennedy (18 parques nuevos), Ciudad Bolívar (14 parques nuevos), Usaquén (12 parques nuevos) y Fontibón (10 parques nuevos).

A pesar de los esfuerzos por incrementar el número de parques y escenarios deportivos en Bogotá, no se aprecia una variación significativa en los metros cuadrados de parque de perímetro urbano por habitante en Bogotá para los años 2016, 2017 y 2018. En este sentido, se necesita la construcción de más infraestructura como polideportivos, estadios, canchas, entre otros, que promuevan la práctica del deporte como actividad física y como profesión en el caso de los deportistas de alto rendimiento.

# 2. JUSTIFICACIÓN

La infraestructura deportiva del Distrito Capital no cumple con la reglamentación internacional requerida para la realización de competencias de nivel nacional e internacional y la mayor parte de la infraestructura de parques y escenarios deportivos no ha incorporado la totalidad de lineamientos establecidos en la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible del Distrito.

Hace parte de las apuestas del proyecto la vinculación de los escenarios deportivos como referente de revitalización urbana y de competitividad. Los escenarios deportivos trasciendan del estado de su infraestructura para adaptarse a las nuevas demandas de uso, infraestructura competitiva al servicio de la Bogotá - Región, garantizando el derecho a su acceso y utilización, convirtiéndose en escenarios sostenibles que contribuyan al cambio cultural de la ciudad, mejoren la confianza ciudadana, la solidaridad y la apropiación del espacio público.

Los equipamientos para satisfacer las necesidades de quienes practican el deporte asociado, competitivo, formativo y aficionado, son deficitarias ya que no se cuenta al interior de las localidades con un número suficiente de espacios calificados para la práctica en este nivel del deporte; restando así, efectividad a las políticas deportivas planteadas por el Sistema Nacional del Deporte, formulado en el título IV de la Ley Nacional del Deporte.

# 3. OBJETIVOS

- 3.1.  Objetivo General

Construcción o mejoramiento de escenarios y/o parques deportivos en Bogotá - Región para la sostenibilidad y revitalización urbana.

- 3.2. Objetivo específico

Construir y/o mejorar parques y escenarios deportivos para la actividad física y el alto rendimiento.

# 4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS (incluya la descripción técnica de la alternativa)

Diseño y construcción de los escenarios y/o parques deportivos con prácticas sostenibles y referentes internacionales. Esta alternativa contempla la construcción y/o adecuación de escenarios y parques deportivos, que implican diseños arquitectónicos propios y su planteamiento espacial responde a un programa, a un estudio de las necesidades de descentralización de la ciudad en materia deportiva y a la ubicación en la cual se encuentre mayor cantidad de población que practique los deportes que se requieran (según estudio con la Subdirección Técnica de Deportes y Recreación). Adicionalmente, sus características físicas deben enmarcarse dentro de la normativa urbanística que para el efecto esté prevista por parte del ente territorial para el sector en el que se localiza el predio o inmueble.

Con el desarrollo de este proyecto, se garantiza al Sistema Distrital de Parques y Equipamientos, así como a los deportistas, organizaciones y ligas distritales, la infraestructura locativa en la ciudad región para la promoción y cumplimiento de programas, planes y eventos deportivos de alto rendimiento, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. A su vez, se coadyuva a los proyectos que permiten el cumplimiento del objeto misional del IDRD, para el desarrollo de proyectos como Rendimiento Deportivo, Deporte formativo (escuelas y nuevas tendencias), entre otros para la preparación de deportistas y demás comunidad interesada.

Convenio o gestión pública-privada para la construcción de escenarios y/o parques deportivos. Esta alternativa consiste en acuerdos con capital o proveedores privados para el desarrollo del proyecto, a través de este esquema de financiación, la infraestructura o escenarios y/o parques deportivos, se construye conjuntamente, y se otorga en concesión por un determinado período de tiempo. La empresa contratada asume la responsabilidad de realizar las inversiones necesarias, y de financiar la adquisición de las mismas, y operar las facilidades de acuerdo a los estándares establecidos.

# 5. METAS DEL PROYECTO

| ITEM | PROCESO | MAGNITUD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar el | 100% | de diseños y estudios, consultorías e interventorías de parques y/o escenarios deportivos |
| 2 | Construir y/o adecuar | 6 | parques y/o escenarios deportivos |
| 3 | Realizar | 1 | reforzamiento estructural y adecuaciones a un escenario deportivo |
| 4 | Adelantar el | 100% | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación |

# 6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Los recursos para el financiamiento de este proyecto provienen del presupuesto de inversión directa del I.D.R.D., y su distribución anual es la siguiente:

COMPONENTES

Cifras en millones de pesos

| Componentes | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Costo Año 3 | Costo Año 4 | Costo Año 5 | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Diseños y estudios de infraestructura recreativa y deportiva | 2.666 |  | - | - | - | 2.666 |
| Interventoría de las obras públicas contratadas para los parques y escenarios | 1.376 |  |  |  |  | 1.376 |
| Personal contratado para apoyar las actividades propias de construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios | 1.254 |  |  |  |  | 1.254 |
| Otros gastos servicios profesionales ARL | 14 |  |  |  |  | 14 |
| Equipos, materiales, suministros y servicios para el proceso de gestión | 10 |  |  |  | - | 10 |
| Pago de impuestos, trámites y permisos | 33 |  | - | - | - | 33 |
| Construcción y/o adecuación de los parques | 14.799 |  |  |  |  | 14.799 |
| Pago sentencias judiciales | 51 |  |  |  |  | 51 |
| 0001-Edificaciones y estructuras - Mejoras de tierras y terrenos |  | 112.756 |  | 2.000 |  | 114.756 |
| 0002-Maquinaria y equipo |  | 100 |  | 127 |  | 227 |
| 0004-Otros activos fijos |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 0102 - Servicios de alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución electricidad, gas y |  | 235 |  |  | 1.000 | 1.235 |
| 0104-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |  | 16.589 |  | 100 | 50 | 16.739 |
| 0105-Servicios para la comunidad, sociales y personales |  | 3.898 |  | 1.425 | 710 | 6.033 |
| 0001-Sentencias |  | 461 |  |  |  | 461 |
| Suministros |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Interventoría |  |  | 7.088 |  |  | 7.088 |
| Software |  |  | 600 |  |  | 600 |
| Estudios Y Diseños |  |  | 2.150 |  |  | 2.150 |
| Consultoría |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |
| Talento Humano |  |  | 5.108 |  |  | 5.108 |
| Obra |  |  | 64.682 |  |  | 64.682 |
| Logística |  |  | 130 |  |  | 130 |
| Total | 20.203 | 134.039 | 81.278 | 3.652 | 1.760 | 240.932 |

FLUJO FINANCIERO

Este proyecto se encuentra financiado bajo el presupuesto de gastos de inversión del IDRD, y maneja las siguientes fuentes de financiación:

Cifras en millones de pesos

| FUENTE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Recursos del Distrito | 9.604 | 119.198 | 67.087 | 3.652 | 1.760 | 201.301 |
| Recursos Administrados | 10.599 | 14.841 | 14.191 | - | - | 39.631 |
| TOTAL | 20.203 | 134.039 | 81.278 | 3.652 | 1.760 | 240.932 |

# 7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará a través de las siguientes estrategias y/o acciones: observación, caracterización y estudios técnicos que respondan a las exigencias sociales y funcionales, verificación de la infraestructura existente para la construcción, adecuación u otro tipo de intervención que permita el mejoramiento de los escenarios y/o parques deportivos, con el objetivo de posicionar la marca ciudad-región, y contar con espacios y escenarios dignos y en condiciones para el desarrollo del deporte.

En primera medida, se adelantarán los estudios sociales, técnicos y diseños arquitectónicos y estructurales de los proyectos, al igual que los estudios de prefactibilidad y factibilidad para su viabilidad. De igual manera, su implementación dependerá de atender las demandas y necesidades (deporte más necesario en la ciudad, que cuente con mayor cantidad de deportistas y que sea de alta demanda), a través de procesos de evaluación técnica, legal y socio-económica, que permitan determinar la orientación deportiva de los escenarios con normas y características técnicas reglamentadas internacionalmente para el desarrollo de actividades deportivas en espacios cualificados.

Se busca, entonces, mejorar, adecuar y adelantar las obras requeridas para adaptar la infraestructura existente a nuevos usos, de ser necesario y, que según estudios permitan adaptar espacios a escenarios deportivos de alto rendimiento necesarios en Colombia para que la infraestructura crezca en calidad a la par que, con el deporte nacional, y sea desarrollada bajo los estándares internacionales. Esto implica modernizar, optimizar y mejorar los espacios, variando su diseño arquitectónico o estructural, o incrementando el área construida. Su planteamiento espacial está condicionado por una construcción existente que sea renovada y estandarizada a medidas internacionales.

Por otra parte, el proyecto plantea la construcción de obras nuevas, que implican diseños arquitectónicos propios y su planteamiento espacial responde a un programa, a un estudio de las necesidades de descentralización de la ciudad en materia deportiva y a la ubicación en la cual se encuentre mayor cantidad de población que practique los deportes que se requieran (según estudio con la Subdirección Técnica de Deportes y Recreación). Adicionalmente, sus características físicas deben enmarcarse dentro de la normativa urbanística que para el efecto esté prevista por parte del ente territorial para el sector en el que se localiza el predio o inmueble.

Con el desarrollo de este proyecto, se garantiza al Sistema Distrital de Parques y Equipamientos, así como a los deportistas, organizaciones y ligas distritales, la infraestructura locativa en la ciudad región para la promoción y cumplimiento de programas, planes y eventos deportivos de alto rendimiento, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. A su vez, se coadyuva a los proyectos que permiten el cumplimiento del objeto misional del IDRD, para el desarrollo de proyectos como Rendimiento Deportivo, Deporte formativo (escuelas y nuevas tendencias), entre otros para la preparación de deportistas y demás comunidad interesada.

# 8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- Política Pública Nacional para el desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre hacia un territorio de paz 2018-2028.

- Ley 181 de 1995, Fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.

- Ley 400 de 1997, Se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes

- Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial.

- Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Decreto Distrital 308 de 2006, mediante el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital.

- Decreto 484 de 2007, Por el cual se modifican los Decretos Distritales 308 de 2006 (Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos) y 897 de 2000 (Planes de Reordenamiento).

- Decreto 523 de 2010, microzonificación sísmica para Bogotá D.C.

- Decreto 323 y 327 Fondo Compensatorio para parques y escenarios.

# 9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

| OBJETIVO | INDICADOR MGA |
| --- | --- |
| Construcción o mejoramiento de escenarios y/o parques deportivos en Bogotá - Región para la sostenibilidad y revitalización urbana. | Infraestructura recreo-deportiva con estudios y diseños |
|  | Complejo deportivo de alto rendimiento construido |